## ТЕСТОВ ПЛАН

Проект: Уеб платформа за управление на резервации в ресторант
QA отговорник: Велислав Петев
Дата на изготвяне: 07.05.2025
Тип на тестване: Ръчно (Manual Testing)

### 1. Цел на тестването

Целта е да се верифицира, че ключовите функционалности на системата за резервации, поръчки и управление отговарят на зададените функционални изисквания. Тестването ще гарантира, че системата работи правилно, без критични грешки, и че потребителското изживяване е интуитивно.

### 2. Тестери

- Велислав Петев – отговорен за планиране и изпълнение на всички QA дейности

- Допълнителни тестери: Няма (индивидуално изпълнение)

### 3. Обхват на тестване

Ще бъдат тествани следните модули:

- Регистрация и вход в системата

- Резервация на маса от клиента

- Преглед и визуализация на менюто

- Онлайн поръчка и проследяване на статус

- Достъп до отчети и статистики (ако са достъпни в интерфейса)

Извън обхвата:

- Производителност (performance testing)

- Автоматизирани тестове

- Безопасност/сигурност (security testing)

### 4. Среда за тестване

- Операционна система: Windows 10

- Браузър: Google Chrome (версия 122)

- Мрежа: Local Host (localhost:5028)

### 5. Подход за тестване

- Метод: Black-box manual testing

- Техника: Основни test case-и покриващи позитивни и негативни сценарии

### 6. График на тестване

| 06.05.2025 | - Изготвяне на тестов план |
| --- | --- |
| 07.05.2025 | - Провеждане на ръчни тестове |

### 7. Критерии за успешно преминаване

- Всички основни функции да преминат успешно (регистрация, вход, резервации, меню, поръчки)

- Да няма критични грешки, които пречат на използване на платформата

- Минимум 90% покритие на основната функционалност